CAPÍTULO 6 METODOLOGÍA DE DESARROLLO

6.1 Metodologías consideradas

Para el desarrollo de YENJO 1.0 se consideraron diferentes metodologías de desarrollo de software con el propósito de identificar el enfoque que mejor se adapte a las características del proyecto, su alcance, las necesidades de los usuarios y la evolución progresiva de la solución.

Entre las alternativas consideradas se encuentran Cascada, Scrum y Extreme Programming (XP). Cada una presenta características particulares respecto a la planificación, desarrollo, validación, gestión de cambios y participación de los usuarios.

6.1.1 Metodología en Cascada

La metodología en Cascada plantea un proceso secuencial en el que cada etapa del desarrollo se realiza después de finalizar la anterior. Generalmente comprende actividades como análisis de requisitos, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento.

Su principal ventaja es que permite establecer una planificación estructurada y una documentación detallada desde las primeras etapas. Sin embargo, presenta limitaciones cuando los requisitos pueden cambiar durante el desarrollo, debido a que las modificaciones realizadas posteriormente pueden requerir ajustes en etapas ya completadas.

Para YENJO 1.0, este aspecto representa una consideración importante, debido a que la solución puede evolucionar a partir de las necesidades identificadas durante el análisis, el diseño de prototipos y la validación con los usuarios.

6.1.2 Metodología Scrum

Scrum es un marco de trabajo ágil orientado al desarrollo iterativo e incremental. Organiza el trabajo en períodos denominados Sprints, durante los cuales se planifican, desarrollan y revisan incrementos funcionales del producto.

Entre sus principales características se encuentran la adaptación a cambios, la priorización de funcionalidades y la revisión frecuente del avance del proyecto.

Esta metodología resulta apropiada para proyectos que requieren una evolución progresiva y en los cuales las funcionalidades pueden ser priorizadas de acuerdo con su importancia para los usuarios y para el negocio.

6.1.3 Metodología Extreme Programming (XP)

Extreme Programming (XP) es una metodología ágil que hace especial énfasis en la calidad del software, la comunicación, la retroalimentación continua y la adaptación a los cambios.

Entre sus prácticas se encuentran el desarrollo incremental, las pruebas frecuentes, la integración continua y la revisión constante del producto.

Su enfoque puede resultar beneficioso cuando se busca mantener una relación cercana entre los requisitos, el desarrollo y las pruebas durante todo el proceso.

Tabla 6.1 Comparación de las metodologías consideradas

A partir de esta comparación, se identificaron Scrum y XP como alternativas especialmente compatibles con las características de YENJO 1.0, debido a su capacidad para trabajar de manera incremental, incorporar retroalimentación y adaptarse a cambios durante el desarrollo.

La selección definitiva de la metodología se establece en el siguiente apartado, teniendo en cuenta las características específicas del proyecto y la forma en que se desarrollará la solución.

6.2 Metodología seleccionada

Para el desarrollo de YENJO 1.0 se selecciona la metodología ágil Scrum, debido a que sus características se ajustan a las necesidades del proyecto y permiten organizar el desarrollo de manera iterativa e incremental.

La selección de Scrum se fundamenta principalmente en la posibilidad de dividir el desarrollo en funcionalidades y entregas progresivas, permitiendo revisar continuamente los avances y realizar ajustes de acuerdo con las necesidades identificadas durante el proceso.

En YENJO 1.0, este enfoque resulta conveniente debido a que el proyecto ha evolucionado progresivamente desde la identificación del problema y los requisitos hasta el diseño funcional, la elaboración de prototipos, la validación y la construcción de la interfaz web.

Además, Scrum facilita la priorización de requisitos, permitiendo establecer cuáles funcionalidades deben ser desarrolladas primero de acuerdo con su importancia para el funcionamiento de la solución. Esto resulta especialmente útil para YENJO 1.0, donde funcionalidades como el registro de usuarios, gestión de servicios, agendamiento de citas, disponibilidad y pagos pueden organizarse progresivamente.

Otro aspecto relevante es la capacidad de adaptación ante cambios. Durante el desarrollo de     YENJO 1.0 se han presentado ajustes derivados de la validación y de la evolución de las necesidades del proyecto, como la actualización de elementos de identidad visual y la evolución del concepto inicial “Nails Artistry & Beauty” hacia “Angelina Estética”. Scrum permite incorporar este tipo de cambios dentro de un proceso organizado, evitando que una modificación implique necesariamente replantear todo el desarrollo.

Por estas razones, Scrum se considera la alternativa más adecuada para orientar el desarrollo de YENJO 1.0, proporcionando una estructura flexible que permite avanzar de manera progresiva, evaluar los resultados obtenidos y adaptar el producto conforme evolucionen los requisitos.

Para el proyecto se consideran especialmente los siguientes principios:

Tabla 6.2 Principios de Scrum aplicables a YENJO 1.0

La metodología seleccionada servirá como base para organizar las siguientes actividades de desarrollo, permitiendo mantener una relación directa entre los requisitos, las funcionalidades, las validaciones y los incrementos del producto.

6.3 Justificación de la metodología

La selección de Scrum como metodología de desarrollo para YENJO 1.0 se fundamenta en las características del proyecto, especialmente en la necesidad de desarrollar la solución de manera progresiva, mantener una relación constante entre los requisitos y las funcionalidades y permitir la incorporación de ajustes durante el proceso de desarrollo.

YENJO 1.0 es una solución orientada a la gestión de servicios de belleza, que contempla diferentes actores, funcionalidades y componentes que serán desarrollados progresivamente. Por esta razón, un enfoque iterativo e incremental permite organizar el trabajo en unidades funcionales y evaluar los avances antes de continuar con nuevas funcionalidades.

6.3.1 Adaptación a cambios en los requisitos

Una de las principales razones para seleccionar Scrum es su capacidad para adaptarse a cambios. Durante el análisis de YENJO 1.0 se identificaron modificaciones y ajustes derivados de la revisión de los requisitos, los prototipos y las necesidades del usuario. Un ejemplo de esta evolución fue el cambio de identidad del proyecto, inicialmente denominado “Nails Artistry & Beauty” y posteriormente actualizado a “Angelina Estética”.

Este tipo de modificaciones demuestra la importancia de contar con una metodología que permita incorporar cambios de manera organizada sin afectar necesariamente la totalidad del trabajo realizado.

6.3.2 Desarrollo incremental

Scrum permite desarrollar el producto mediante incrementos funcionales. Para YENJO 1.0, esto significa que las funcionalidades pueden construirse progresivamente, priorizando aquellas que aportan mayor valor al funcionamiento de la solución.

Entre las funcionalidades identificadas se encuentran:

- Registro e inicio de sesión.

- Gestión del perfil.

- Consulta de servicios.

- Gestión de profesionales.

- Consulta de disponibilidad.

- Agendamiento y gestión de citas.

- Gestión de pagos.

- Funcionalidades administrativas.

Este enfoque permite avanzar desde las funcionalidades fundamentales hacia aquellas que complementan la solución.

6.3.3 Priorización de funcionalidades

La metodología seleccionada también resulta conveniente porque permite organizar las funcionalidades de acuerdo con su prioridad.

Esta característica será especialmente importante durante la siguiente etapa del proyecto, donde los requisitos deberán ser organizados considerando su importancia, dependencia y aporte al funcionamiento de YENJO 1.0.

De esta manera, el responsable del proyecto puede concentrar inicialmente sus esfuerzos en las funcionalidades esenciales y posteriormente incorporar aquellas de menor prioridad.

6.3.4 Retroalimentación y validación

Scrum facilita ciclos frecuentes de revisión, lo cual se relaciona directamente con el proceso de validación realizado durante la Fase 1.

En YENJO 1.0, los requisitos fueron relacionados con historias de usuario, criterios de aceptación, casos de uso, prototipos e interfaces. Esta trazabilidad permite que los avances puedan ser revisados y que los ajustes identificados sean incorporados progresivamente.

La relación establecida durante el Capítulo 5 puede representarse como:

Necesidad -> Requisito -> Historia de usuario -> Criterio de aceptación -> Caso de uso -> Prototipo -> Implementación -> Prueba

Esta estructura permite mantener una conexión entre las necesidades iniciales y los incrementos que posteriormente serán desarrollados.

6.3.5 Mejora continua

Finalmente, Scrum proporciona un enfoque orientado a la mejora continua. Cada incremento desarrollado puede ser revisado para identificar aspectos que deban mantenerse, modificarse o mejorarse.

Para YENJO 1.0, esta característica permitirá utilizar los resultados obtenidos durante el desarrollo y las pruebas como insumo para realizar ajustes en las funcionalidades, interfaces y componentes de la solución.

6.3.6 Conclusión de la justificación

De acuerdo con las características analizadas, Scrum representa una alternativa adecuada para el desarrollo de YENJO 1.0 porque permite combinar desarrollo incremental, adaptación a cambios, priorización, retroalimentación y mejora continua.

Su utilización permitirá llevar progresivamente los resultados obtenidos durante la Fase 1 hacia la implementación del sistema, manteniendo la trazabilidad de los requisitos y facilitando la evolución de la solución durante las siguientes etapas del proyecto.

6.4 Aplicación de la metodología Scrum en YENJO 1.0

La metodología Scrum será aplicada en YENJO 1.0 como marco de trabajo para organizar y desarrollar progresivamente las funcionalidades definidas durante las etapas de análisis y diseño. Su aplicación permitirá dividir el desarrollo en incrementos manejables, establecer prioridades y realizar revisiones periódicas sobre los avances obtenidos.

La aplicación de Scrum se plantea teniendo en cuenta las características particulares del proyecto y los requisitos identificados para los diferentes actores del sistema: Cliente, Estilista y Administrador.

6.4.1 Organización del trabajo

El desarrollo de YENJO 1.0 se organizará a partir de las funcionalidades identificadas mediante los requisitos, historias de usuario y casos de uso. Estas funcionalidades podrán ser agrupadas y priorizadas para establecer el orden en que serán desarrolladas.

Cada grupo de funcionalidades representará un incremento del producto, buscando que los avances obtenidos permitan construir progresivamente una solución funcional y coherente.

6.4.2 Planificación de los incrementos

La planificación permitirá determinar las funcionalidades que serán abordadas en cada ciclo de desarrollo. Para esto se tendrán en cuenta aspectos como:

- Prioridad de los requisitos.

- Dependencia entre funcionalidades.

- Complejidad de desarrollo.

- Importancia para los usuarios.

- Relación con los módulos definidos para el sistema.

De esta manera, el desarrollo podrá avanzar desde las funcionalidades fundamentales hacia aquellas que complementen la solución.

6.4.3 Desarrollo iterativo

Durante cada ciclo de trabajo se desarrollarán las funcionalidades seleccionadas y se realizarán las actividades técnicas necesarias para incorporarlas al sistema.

En YENJO 1.0, este proceso podrá involucrar actividades como:

Análisis -> Diseño -> Desarrollo -> Validación -> Ajustes

Este ciclo permitirá que las funcionalidades sean revisadas progresivamente y que los resultados obtenidos sirvan como base para continuar con los siguientes incrementos.

6.4.4 Revisión de los avances

Al finalizar cada incremento se realizará una revisión de las funcionalidades desarrolladas, verificando su correspondencia con los requisitos y criterios de aceptación previamente establecidos.

Esta revisión permitirá identificar posibles inconsistencias, errores o necesidades de ajuste antes de continuar con nuevas funcionalidades.

La validación estará relacionada con los artefactos definidos durante la Fase 1, especialmente:

- Requisitos funcionales y no funcionales.

- Historias de usuario.

- Criterios de aceptación.

- Casos de uso.

- Prototipos e interfaces.

6.4.5 Gestión de ajustes y mejora continua

Los resultados obtenidos durante las revisiones podrán generar ajustes en las funcionalidades o en los elementos de diseño. Estos cambios serán considerados para los siguientes ciclos de trabajo, manteniendo la trazabilidad con los requisitos originales.

De esta manera, la aplicación de Scrum permitirá que YENJO 1.0 evolucione progresivamente sin perder la relación entre las necesidades identificadas, los requisitos y las funcionalidades implementadas.

6.4.6 Aplicación de Scrum en los módulos de YENJO 1.0

La metodología se aplicará de manera progresiva sobre los principales módulos definidos para la solución:

- Usuarios: registro, autenticación y gestión de información.

- Servicios: consulta y gestión de los servicios ofrecidos.

- Citas: consulta de disponibilidad, solicitud y gestión de citas.

- Pagos: consulta de la información relacionada con los pagos.

- Disponibilidad: gestión de horarios disponibles de los profesionales.

- Dashboard: consulta y gestión de la información correspondiente según el rol.

El orden definitivo de desarrollo será establecido de acuerdo con la priorización de los requisitos y las dependencias existentes entre las funcionalidades.

6.4.7 Resultado esperado de la aplicación de Scrum

La aplicación de Scrum permitirá que YENJO 1.0 sea desarrollado de forma progresiva, organizada y adaptable, facilitando la incorporación de mejoras durante el proceso y permitiendo validar los avances antes de continuar con nuevas funcionalidades.

Este enfoque busca reducir el riesgo de desarrollar funcionalidades que no respondan a los requisitos establecidos y mantener una relación constante entre el análisis realizado, el diseño de la solución y su posterior implementación.

6.5 Roles y responsabilidades en Scrum

Consideración sobre la aplicación de los roles: YENJO 1.0 es un proyecto desarrollado individualmente, por lo que actualmente no cuenta con un equipo de trabajo conformado por diferentes integrantes. No obstante, para efectos de la aplicación del marco Scrum, se identifican los roles de Product Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrollo como responsabilidades necesarias dentro del proceso. Estas responsabilidades podrán ser asumidas por una misma persona, de acuerdo con las características y alcance del proyecto.

Para la aplicación de Scrum en el desarrollo de YENJO 1.0 se tendrán en cuenta los roles fundamentales que permiten organizar el trabajo, establecer prioridades, facilitar el proceso de desarrollo y construir los incrementos del producto.

Estos roles se relacionan con las necesidades del proyecto y con las actividades que deberán realizarse durante las siguientes etapas de desarrollo.

6.5.1 Product Owner

El Product Owner será el responsable de representar las necesidades del usuario y mantener claridad sobre las funcionalidades que debe proporcionar YENJO 1.0.

Entre sus principales responsabilidades estarán:

- Identificar y priorizar las funcionalidades del producto.

- Mantener organizados los requisitos e historias de usuario.

- Definir las prioridades de acuerdo con el valor que cada funcionalidad aporte al proyecto.

- Revisar que los incrementos desarrollados correspondan con los requisitos establecidos.

- Recibir y considerar la retroalimentación obtenida durante las revisiones.

- Gestionar los ajustes necesarios sobre las funcionalidades priorizadas.

Para YENJO 1.0, este rol tendrá especial importancia debido a que el proyecto cuenta con diferentes tipos de usuarios: Cliente, Estilista y Administrador.

6.5.2 Scrum Master

El Scrum Master  será responsable de facilitar la aplicación adecuada de Scrum durante el desarrollo del proyecto.

Sus responsabilidades estarán orientadas a:

- Facilitar la organización del trabajo.

- Promover el cumplimiento del marco de trabajo Scrum.

- Ayudar a identificar y gestionar impedimentos que puedan afectar el desarrollo.

- Facilitar la comunicación entre los participantes del proyecto.

- Promover la mejora continua del proceso.

- Apoyar la correcta realización de las actividades relacionadas con los ciclos de desarrollo.

Este rol contribuirá a mantener organizado el proceso y a favorecer que el desarrollo avance de acuerdo con las prioridades establecidas.

6.5.3 Equipo de desarrollo

El Equipo de Desarrollo estará encargado de transformar los requisitos priorizados en funcionalidades de YENJO 1.0.

Entre sus responsabilidades se encuentran:

- Analizar los requisitos seleccionados para cada ciclo de trabajo.

- Diseñar las soluciones técnicas necesarias.

- Desarrollar las funcionalidades.

- Integrar los diferentes componentes de la solución.

- Realizar las validaciones y pruebas correspondientes.

- Corregir errores identificados durante el proceso.

- Mantener la documentación técnica relacionada con el desarrollo.

- Entregar incrementos funcionales del producto.

En el contexto de YENJO 1.0, este trabajo comprende elementos como la interfaz de usuario, la base de datos, el backend, la API y las funcionalidades asociadas a los módulos definidos para el sistema.

6.5.4 Relación de los roles con YENJO 1.0

Los roles de Scrum permitirán distribuir las responsabilidades del proceso de desarrollo de manera organizada:

Tabla 6.3 Relación de los roles

La correcta definición de estos roles permitirá establecer responsabilidades claras durante el desarrollo y facilitará la coordinación de las actividades necesarias para construir los diferentes incrementos de YENJO 1.0.

6.5.5 Conclusión

La definición de los roles permitirá establecer una estructura de trabajo clara para la aplicación de Scrum en YENJO 1.0. Cada rol tendrá responsabilidades específicas, evitando confusiones sobre quién debe priorizar las funcionalidades, quién debe facilitar el proceso y quién debe realizar el desarrollo técnico.

De esta manera, los roles contribuirán a mantener una organización adecuada del proyecto y a facilitar el desarrollo progresivo de la solución.

6.6 Artefactos y eventos de Scrum aplicados a YENJO 1.0

Para organizar el desarrollo de YENJO 1.0 se tendrán en cuenta los principales artefactos y eventos establecidos por Scrum, realizando las adaptaciones necesarias de acuerdo con las características de un proyecto desarrollado individualmente.

La utilización de estos elementos permitirá mantener organizada la información del proyecto, establecer prioridades, realizar seguimiento al avance y revisar periódicamente los resultados obtenidos.

6.6.1 Artefactos de Scrum

Product Backlog

El Product Backlog será utilizado como una lista priorizada de las funcionalidades, requisitos y necesidades que deberán ser consideradas durante el desarrollo de YENJO 1.0.

Para su construcción se tomarán como referencia los elementos definidos durante la Fase 1, entre ellos:

- Requisitos funcionales y no funcionales.

- Historias de usuario.

- Criterios de aceptación.

- Casos de uso.

- Funcionalidades asociadas a los diferentes roles del sistema.

El Product Backlog podrá actualizarse cuando se identifiquen nuevos ajustes, cambios o necesidades durante el desarrollo.

Sprint Backlog

El Sprint Backlog corresponderá al conjunto de elementos seleccionados del Product Backlog que serán trabajados durante un ciclo de desarrollo.

En YENJO 1.0 permitirá establecer qué funcionalidades serán abordadas en cada ciclo, teniendo en cuenta su prioridad, dependencia y complejidad.

Por ejemplo, un ciclo de trabajo podría concentrarse en funcionalidades relacionadas con el registro y autenticación, mientras que otro podría abordar la gestión de citas.

Incremento

El Incremento será el resultado funcional obtenido al finalizar cada ciclo de desarrollo.                             En YENJO 1.0, cada incremento deberá representar un avance verificable de la solución y mantener correspondencia con los requisitos establecidos.

La construcción progresiva de estos incrementos permitirá avanzar desde las funcionalidades iniciales hacia una solución cada vez más completa.

6.6.2 Eventos de Scrum

Planificación del Sprint

La planificación se utilizará para determinar las funcionalidades que serán abordadas durante cada ciclo de trabajo.

En un proyecto individual, esta actividad será realizada por el responsable del proyecto, tomando como referencia las prioridades establecidas en el Product Backlog.

Durante esta planificación se determinarán las tareas necesarias para alcanzar el objetivo definido para el ciclo.

Daily Scrum

El Daily Scrum es un evento destinado al seguimiento frecuente del avance del trabajo. Debido a que YENJO 1.0 es desarrollado individualmente, este evento será adaptado como una revisión personal y periódica del avance, permitiendo identificar:

- Qué actividades se han completado.

- Qué actividades están pendientes.

- Qué dificultades o impedimentos se han presentado.

- Qué actividades deben realizarse a continuación.

Esta adaptación permitirá conservar el propósito de seguimiento del evento sin presentar el proyecto como si existiera un equipo de desarrollo conformado por varias personas.

Sprint Review

Al finalizar cada ciclo de desarrollo se realizará una revisión del incremento obtenido. Esta revisión permitirá comprobar si las funcionalidades desarrolladas corresponden con los requisitos y criterios de aceptación establecidos.

También permitirá identificar posibles ajustes antes de continuar con nuevos elementos del Product Backlog.

Sprint Retrospective

La retrospectiva permitirá analizar el proceso de trabajo realizado durante cada ciclo. Al tratarse de un proyecto individual, esta actividad será desarrollada como una autoevaluación del proceso, considerando aspectos como:

- Actividades que funcionaron adecuadamente.

- Dificultades encontradas.

- Aspectos que pueden mejorarse.

- Ajustes que deberían realizarse en el siguiente ciclo.

De esta manera, se conserva el principio de mejora continua de Scrum, adaptándolo a las características reales de YENJO 1.0.

6.6.3 Adaptación de Scrum al desarrollo individual

La aplicación de Scrum en YENJO 1.0 no pretende reproducir de manera estricta un entorno empresarial con un equipo de desarrollo conformado por diferentes integrantes. Su aplicación se realizará de manera adaptada al contexto académico y al desarrollo individual del proyecto.

Esta adaptación permitirá utilizar los principios de organización, priorización, seguimiento, revisión y mejora continua de Scrum, manteniendo al mismo tiempo la correspondencia con las condiciones reales del proyecto.

De esta forma, los artefactos y eventos de Scrum servirán como herramientas para organizar el desarrollo de YENJO 1.0 y facilitar la transición desde los resultados obtenidos durante el análisis y diseño hacia las siguientes etapas de implementación y pruebas.

6.7 Gestión de cambios

Durante el desarrollo de YENJO 1.0 pueden presentarse cambios relacionados con los requisitos, funcionalidades, interfaces, reglas de negocio o necesidades identificadas durante las diferentes etapas del proyecto. Por esta razón, se establece un mecanismo de gestión de cambios que permita evaluar, organizar y controlar estas modificaciones sin perder la trazabilidad de los elementos previamente definidos.

La gestión de cambios estará relacionada con el enfoque iterativo de Scrum, permitiendo que las modificaciones sean analizadas y, cuando corresponda, incorporadas a los ciclos posteriores de desarrollo.

6.7.1 Identificación del cambio

Los cambios podrán surgir como resultado de diferentes situaciones, entre ellas:

- Identificación de inconsistencias durante la revisión de los requisitos.

- Retroalimentación obtenida durante la validación de prototipos.

- Detección de errores durante el desarrollo o las pruebas.

- Necesidad de ajustar una funcionalidad existente.

- Identificación de nuevas necesidades relacionadas con el funcionamiento de la solución.

Cada cambio deberá ser identificado de manera clara para determinar qué elemento del proyecto se encuentra involucrado.

6.7.2 Evaluación del cambio

Antes de incorporar una modificación, se analizará su impacto sobre el proyecto.

La evaluación podrá considerar:

- Requisito o historia de usuario afectada.

- Funcionalidad relacionada.

- Dependencias con otros requisitos.

- Impacto sobre el diseño o la base de datos.

- Impacto sobre las interfaces.

- Esfuerzo requerido para realizar la modificación.

- Prioridad y valor que aporta al producto.

Este análisis permitirá evitar modificaciones innecesarias y facilitará la toma de decisiones sobre su incorporación.

6.7.3 Registro y trazabilidad

Los cambios aceptados deberán conservar su relación con los elementos correspondientes del proyecto.

Por ejemplo, una modificación de una funcionalidad podrá relacionarse con:

Cambio -> Requisito -> Historia de usuario -> Criterio de aceptación -> Caso de uso -> Prototipo -> Implementación -> Prueba

Esta relación permitirá identificar el origen del cambio y verificar posteriormente que la modificación haya sido aplicada correctamente.

6.7.4 Priorización del cambio

Una vez evaluado un cambio, se determinará su prioridad de acuerdo con su importancia para YENJO 1.0.

Los cambios que tengan mayor impacto sobre el funcionamiento de la solución o que sean necesarios para cumplir requisitos fundamentales podrán ser considerados prioritarios para los siguientes ciclos de desarrollo.

Los cambios de menor prioridad podrán mantenerse pendientes hasta que exista disponibilidad para abordarlos.

6.7.5 Incorporación al desarrollo

Los cambios aprobados serán incorporados al Product Backlog cuando corresponda, permitiendo que sean considerados dentro de la planificación de los siguientes ciclos de trabajo.

De esta manera, la incorporación de cambios no interrumpirá de manera desorganizada el trabajo que se encuentre en desarrollo, sino que podrá ser gestionada de acuerdo con las prioridades establecidas.

6.7.6 Control de los cambios

Durante las revisiones de cada incremento se verificará si los cambios incorporados fueron implementados de acuerdo con lo definido.

En caso de que un cambio genere nuevas modificaciones o afecte otros elementos del sistema, estos deberán ser identificados y evaluados nuevamente.

Este proceso permitirá mantener el control sobre la evolución de YENJO 1.0 y reducir el riesgo de que las modificaciones generen inconsistencias entre los requisitos, el diseño y la implementación.

6.7.7 Aplicación al desarrollo individual

Debido a que YENJO 1.0 es un proyecto desarrollado individualmente, la gestión de cambios será realizada por el responsable del proyecto, quien identificará, evaluará, priorizará y registrará las modificaciones que se presenten.

Esta adaptación permitirá aplicar el principio de gestión y control de cambios de manera coherente con las condiciones reales del proyecto, sin presentar una estructura de gestión conformada por un equipo que actualmente no existe.

6.7.8 Conclusión

La gestión de cambios permitirá que YENJO 1.0 pueda evolucionar durante su desarrollo de manera controlada, manteniendo la trazabilidad entre los requisitos y los elementos relacionados con cada funcionalidad.

La utilización del Product Backlog como mecanismo para organizar los cambios permitirá incorporarlos de acuerdo con su prioridad y evitar modificaciones desordenadas que puedan afectar la estabilidad y coherencia de la solución.

6.8 Gestión y priorización de requisitos

La gestión de los requisitos en YENJO 1.0 permitirá mantener organizadas las necesidades y funcionalidades identificadas durante el análisis del proyecto y facilitar su incorporación progresiva durante el desarrollo.

Los requisitos serán utilizados como referencia para determinar las funcionalidades que deberán ser desarrolladas, validadas y posteriormente integradas en los diferentes incrementos de la solución.

6.8.1 Organización de los requisitos

Los requisitos identificados durante la Fase 1 se mantendrán relacionados con los elementos que permiten representar y validar las funcionalidades del sistema.

La trazabilidad se establecerá mediante la relación entre:

Requisito -> Historia de usuario -> Criterio de aceptación -> Caso de uso -> Prototipo -> Funcionalidad

Esta relación permitirá conservar la correspondencia entre las necesidades identificadas y los elementos utilizados para su análisis, diseño y posterior desarrollo.

6.8.2 Priorización de los requisitos

Los requisitos serán priorizados teniendo en cuenta su importancia para el funcionamiento de YENJO 1.0 y el valor que aporten a los usuarios.

Para establecer el orden de desarrollo se considerarán principalmente los siguientes criterios:

- Importancia funcional: grado en que el requisito contribuye al funcionamiento de la solución.

- Valor para el usuario: utilidad que representa para los usuarios de YENJO 1.0.

- Dependencias: relación que pueda existir con otras funcionalidades que deban desarrollarse previamente.

- Impacto: consecuencias que tendría no disponer de determinada funcionalidad.

- Complejidad: esfuerzo técnico estimado para su desarrollo.

Estos criterios permitirán establecer un orden de atención y facilitar la planificación de los ciclos de desarrollo.

6.8.3 Clasificación de prioridades

Para facilitar la organización del trabajo, los requisitos podrán clasificarse según su prioridad:

- Alta: requisitos fundamentales para el funcionamiento de la solución o necesarios para desarrollar otras funcionalidades.

- Media: requisitos importantes que complementan el funcionamiento del sistema, pero que no impiden desarrollar inicialmente las funcionalidades principales.

- Baja: requisitos complementarios que podrán ser abordados posteriormente.

Esta clasificación permitirá concentrar inicialmente los esfuerzos en las funcionalidades esenciales de YENJO 1.0.

6.8.4 Relación con el Product Backlog

Los requisitos priorizados estarán relacionados con el Product Backlog, donde se organizarán los elementos que deberán ser considerados durante el desarrollo.

A partir de esta organización se podrán seleccionar los elementos que serán trabajados durante cada ciclo de desarrollo, de acuerdo con las prioridades establecidas y las dependencias existentes.

El Product Backlog podrá actualizarse cuando se presenten cambios, ajustes o nuevas necesidades previamente evaluadas.

6.8.5 Priorización según los módulos de YENJO 1.0

La priorización deberá considerar también la relación entre los diferentes módulos de la solución. Por ejemplo, las funcionalidades relacionadas con usuarios y autenticación pueden representar una base necesaria para otras funcionalidades que requieren identificar al usuario. De manera similar, la gestión de servicios, disponibilidad y citas mantiene relaciones que deberán ser consideradas al establecer el orden de desarrollo.

Por esta razón, la prioridad no dependerá únicamente de la importancia individual de un requisito, sino también de las dependencias necesarias para construir progresivamente la solución.

6.8.6 Revisión de las prioridades

Las prioridades no serán consideradas definitivas durante todo el proyecto. Podrán ser revisadas cuando se produzcan cambios en los requisitos, se identifiquen nuevas necesidades o se obtengan resultados durante las revisiones de los incrementos.

Esta posibilidad permitirá adaptar el orden de desarrollo sin perder la trazabilidad de los requisitos previamente establecidos.

6.8.7 Aplicación al desarrollo individual

Al tratarse de un proyecto desarrollado individualmente, la gestión y priorización de los requisitos será realizada por el responsable de YENJO 1.0.

La utilización de estos criterios permitirá organizar el trabajo de acuerdo con las capacidades disponibles y concentrar los esfuerzos en las funcionalidades que aporten mayor valor al producto.

6.8.8 Conclusión

La gestión y priorización de requisitos permitirá establecer un orden organizado para el desarrollo de YENJO 1.0, manteniendo la relación entre los requisitos y los diferentes artefactos construidos durante la Fase 1.

La utilización del Product Backlog como elemento de organización permitirá trasladar progresivamente los requisitos priorizados hacia los ciclos de desarrollo, facilitando la construcción incremental de la solución y permitiendo ajustar las prioridades cuando las circunstancias del proyecto lo requieran.

6.9 Conclusiones de la metodología

La definición de la metodología de desarrollo permitió establecer un marco de trabajo organizado para la construcción de YENJO 1.0. Después de analizar diferentes alternativas, se seleccionó Scrum debido a su enfoque iterativo e incremental, su capacidad de adaptación a cambios y la posibilidad de organizar progresivamente las funcionalidades de acuerdo con su prioridad.

La aplicación de Scrum en YENJO 1.0 se realizará de manera adaptada a las características reales del proyecto, teniendo en cuenta que su desarrollo es individual. Por esta razón, los roles, artefactos y eventos propios de Scrum serán utilizados como elementos de organización y seguimiento, sin representar la existencia de un equipo de trabajo conformado por diferentes personas.

La metodología permitirá gestionar progresivamente los requisitos mediante el Product Backlog, establecer prioridades, organizar los ciclos de desarrollo y obtener incrementos verificables de la solución. De igual manera, la gestión de cambios permitirá evaluar y controlar las modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo, conservando la trazabilidad entre los requisitos y los elementos relacionados.

La relación entre los requisitos, historias de usuario, criterios de aceptación, casos de uso, prototipos, funcionalidades y pruebas permitirá mantener una visión integrada del proyecto y facilitará la transición desde la etapa de análisis y diseño hacia las posteriores etapas de implementación y validación.

En conclusión, la metodología definida proporciona una estructura adecuada para continuar con el desarrollo de YENJO 1.0 de forma organizada, progresiva, adaptable y trazable, permitiendo que las funcionalidades sean construidas y revisadas de acuerdo con las prioridades establecidas y las necesidades identificadas durante el proyecto.